附件1

随州市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查豁免项目清单

| 序号 | 豁免项目类型 |
| --- | --- |
| 1 | 工业工程中的工艺、构筑物 |
| 2 | 绿化工程、建筑智能化专项工程 |
| 3 | 未涉及主体承重结构变动、使用功能变化以及未超过原设计荷载的装修改造、立面改造工程 |
| 4 | 檐口高度不大于5.0m、单跨跨度不大于6.0m、建筑面积不大于150，且搞震设防类别属于丙类或丁类的单层房屋建筑 |
| 5 | 绿道中步行路或自行车道以及配套的给排水、园林小品 |
| 6 | 施工过程中临时技术措施设计等 |
| 7 | 抢险救灾的临时性房屋建筑和市政基础设施工程 |
| 8 | 未涉及住房和城乡建设部令第13号第十一条规定内容的一般性设计变更 |

附件2

随州市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查必审项目清单

| 序号 | 必审项目类型 |
| --- | --- |
| 1 | 豁免清单以外的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程 |
| 2 | 涉及主体承重结构变动、使用功能变化以及超过原设计荷载的装修改造、立面改造工程 |
| 3 | 工程重大设计变更 |

附件3

随州市工程建设项目“多图联审”流程图

# Text boxes

建设单位申报

政务中心工程建设综合受理窗口受理,

并推送至图审机构审查（1个工作日）

（资料不齐的一次性告知）

图审机构对“施工图、消防、人防、气象、技防”等设计文件审查,

一次性提出书面审查意见，并推送至政务中心工程建设综合受理窗口

（中小型项目10个工作日；大型项目15个工作日内）

政务中心工程建设综合受理窗口组织勘察、设计单位修改，报送回复意见

（此时间不计入审查时限内）

政务中心工程建设综合受理窗口组织图审机构复审

(1个工作日）

复审不合格

复审合格

图审机构出具审查合格书及资料，并由政务中心工程建设综合受理窗口推送至各部门审核（2个工作日）

政务中心工程建设综合受理窗口向勘察、设计单位发送不合格复审意见函

（1个工作日）

各部门审核合格后，出具合格资料，由政务中心工程建设综合受理窗口推送至项目所在地住建局备案

（1个工作日）

政务中心工程建设综合受理窗口继续组织勘察、设计单位修改，报送复审

（该环节可一次或多次且此时间不计入审查时限内）

建设单位到政务中心工程建设综合受理窗口领取全部合格资料

（备案当日）